INFORME N.º 011-2024-RWMJ-ATIC/CMAC TACNA

A	:	ING. RICARDO JUAN CHECALLA VELASQUEZ
SUB JEFE DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE	:	BACH. RICHARD WALTER MAMANI JIMENEZ
ASUNTO	:	CONFORMIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL SERVICIO DE	DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS CON LA CÁMARA DE	COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE)
FECHA	:	02.09.2024

Por medio del presente lo saludo y la vez procedo a solicitar se pueda atender lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se requiere implementar soluciones en la tecnología visual estudio .NET y otras que se requieran con la coordinación con el sub jefe de desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

2023_44948B_CU - Parámetros transferencias interbancarias inmediatas vía CCE
Fase	Descripción
Culminado en desarrollo	Se tiene el acta de usuario y acta de casos de prueba firmados por el usuario. Anexo 01.

2023_45120B_CU – Transferencias Interbancarias Inmediatas - vía CCE entidad receptora
Fase	Descripción	Avance
Desarrollo sin HSM	Se tiene el acta de usuario y acta de casos de prueba firmados por el usuario de Tesorería. Anexo 02.	100%
Integracion de HSM (Seguridad)	- Se esta analizando y realizando la dockerizacion del API. / - Se esta implementando el ApiGateWay para alta disponibilidad. / - Se esta analizando y implementando la integración del entorno de Seguridad con la CCE (SSL/Certificados).	10%

2023_45116B_CU – Configuración de Interoperabilidad de Directorios
Fase	Descripción
Culminado en desarrollo	Se están realizando las pruebas de todas las funcionalidad en coordinación del área usuaria en el sistema Operaciones Web y se envió las actas al usuario.

1. 2024_45956B_CU - CU-ATC-005-2024 Conciliacion deTransferencias Interbancarias Inmediatas CC.
Fase	Descripción
Culminado en desarrollo	Se están realizando las pruebas de todas las funcionalidad en coordinación del área usuaria en el sistema Tesorería Web y se envió las actas al usuario.

1. 2023_45118B_CU – Reportes para el servicio de interoperabilidad CCE
Fase	Descripción
Culminado en desarrollo	Se están realizando las pruebas de todas las funcionalidad en coordinación del área usuaria en el SQL server Report Services y se envió las actas al usuario.

2023_45117B_CU – Afiliación - Desafiliación interoperabilidad CCE
Fase	Descripción
Culminado en desarrollo	Se están realizando las pruebas de todas las funcionalidad en coordinación del área usuaria en el nuevo APP – MOVIL y se envió las actas al usuario.

2023_45119B_CU – Interoperabilidad de directorio CCE por nro celuar y QR
Fase	Descripción
Culminado en desarrollo	Se están realizando las pruebas de todas las funcionalidad en coordinación del área usuaria en el nuevo APP – MOVIL. y se envió las actas al usuario.

2024_47145B_CU – TES – Configuración servicio billetera virtual CCE
Fase	Descripción
Culminado en desarrollo	Se están realizando las pruebas de todas las funcionalidad en coordinación del área usuaria en el sistema Tesorería Web y se envió las actas al usuario.

Por lo indicado se solicita:
La conformidad del presente SERVICIO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS INMEDIATAS CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE). Servicio que se ha realizado el cual se presenta las respectivas evidencias.
    Atentamente,

______________________________________________
Bach. Richard Walter Mamani Jimenez
73646908

C.c Archivo
Anexo 01. Se adjunta la acta de usuario firmada por el Usuario de Tesorería del Ticket - 2023_44948B_CU - Parámetros transferencias interbancarias inmediatas vía CCE.
Anexo 02. Se adjunta el acta de usuario firmada por el Usuario de Tesorería del Ticket - 2023_45120B_CU – Transferencias Interbancarias Inmediatas - vía CCE entidad receptora
Anexo 03: Captura de pantalla del solicitudes de integración a la rama master de los proyectos.