INFORME N.º 002-2025-RWMJ-ATIC/CMAC TACNA

A	:	ING. RICARDO JUAN CHECALLA VELASQUEZ
SUB JEFE DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE	:	BACH. RICHARD WALTER MAMANI JIMENEZ
ASUNTO	:	CONFORMIDAD DEL MES DE FEBRERO DEL 2025 DEL SERVICIO
DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS E INTEROPERABILIDAD	CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE)
FECHA	:	04.03.2025

Por medio del presente lo saludo y la vez procedo a solicitar se pueda atender lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se requiere implementar soluciones en la tecnología visual estudio .NET y otras que se requieran con la coordinación con el sub jefe de desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Ítem	Descripción	Avance
Pase a certificación del proyecto de transferencias inmediatas e Interoperabilidad.	Se ha completado con éxito el desarrollo, la aprobación del código, la revisión de los scripts y las pruebas realizadas junto con el área usuaria de los 11 requerimientos del proyecto de transferencia inmediata e interoperabilidad. El proyecto se encuentra listo para su pase a certificación. / Se adjunta captura del TFS que certifica la aprobación del proyecto, en el Anexo 01.	100%
Requerimientos de actualización del proceso del FSD	Se ha finalizado con éxito el desarrollo, el pase a certificación y el pase a producción de los siguientes requerimientos asignados: / 2024_48303B_CU – PARAMETRO – Modificación Cronograma de pagos. / 2024_48304B_AB – RPT – Actualización del proyecto FSD Clientes TIPO 2 Verificados. / 2025_48806B_AB – Actualizacion de Reporte Estructura 2 Clientes Excluidos FSD – AHO-ER-044 / Se adjunta la captura del correo electrónico confirmando el pase de certificación a producción, en el Anexo 02.	100%
Avance de los requerimientos de reportes de la Circular-0009-BCRP	Se ha avanzado satisfactoriamente en el desarrollo e implementación de los siguientes requerimientos: / 2024_48088A_CU – INV – Registro de lnformación para la Circular 0009-2024-BCRP Anexos Mensuales 14,15, 16 y 20 / 2024_48089B_CU – INV – Monitoreo del Servicio de Interoperabilidad / 2024_48300B_CU – INV – Información para la circular 009-2024-BCRP Anexos Diarios 17 & 19	40%

Por lo indicado se solicita:
La conformidad del presente SERVICIO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS INMEDIATAS E INTEROPERABILIDAD CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE). Servicio que se ha realizado el cual se presenta las respectivas evidencias.
    Atentamente,

_____________________________________________
Bach. Richard Walter Mamani Jimenez
73646908

C.c Archivo
Anexo 01: Captura de pantalla del TFS del proyecto de Transferencia Inmediata e Interoperabilidad.

Anexo 02: Captura de pantalla del correó electrónico del pase a certificación y a producción de los requerimientos de actualización del proceso del FSD.