INFORME N.º 005-2025-RWMJ-ATIC/CMAC TACNA

A	:	ING. RICARDO JUAN CHECALLA VELASQUEZ
SUB JEFE DE DESARROLLO
DE	:	BACH. RICHARD WALTER MAMANI JIMENEZ
ASUNTO	:	CONFORMIDAD DEL MES DE MAYO DEL 2025 DEL SERVICIO
DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS E INTEROPERABILIDAD	CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE)
FECHA	:	28.05.2025

Por medio del presente lo saludo y la vez procedo a solicitar se pueda atender lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se requiere implementar soluciones en la tecnología visual estudio .NET y otras que se requieran con la coordinación con el sub jefe de desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Ítem	Descripción	Avance
Pase a producción del proyecto de Transferencias Inmediata e Interoperabilidad	En el marco del Proyecto de Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad, informamos que ya se han cumplido todos los requerimientos asociados al proyecto, logrando exitosamente el pase a producción. / Se pasaron a producción los siguiente requerimientos: / 2023_44948B_CU – Parámetros transferencias interbancarias inmediatas vía CCE / 2023_45120B_CU – Transferencias Interbancarias Inmediatas - vía CCE entidad receptora / 2023_45122B_CU – Reporte de Transferencias Inmediatas CCE / 2024_45956B_CU – Conciliación de Transferencias Interbancarias Inmediatas CCE / 2023_45121B_CU – Transferencias Interbancarias Inmediatas - vía CCE entidad originante / 2023_45116B_CU – Configuración de Interoperabilidad de Directorios / 2023_45117B_CU – Afiliación - Desafiliación interoperabilidad CCE V3 / 2023_45118B_CU – Reportes para el servicio de interoperabilidad CCE V2 / 2023_45119B_CU – Interoperabilidad de directorio CCE por número de celular y QR V3 / 2024_47145B_CU – TES – Configuración servicio billetera virtual CCE / 2024_47394B_AB – TAK – Modificación de estado afiliaciones al servicio billetera virtual / En el Anexo 01 se adjunta la captura de pantalla del correo de confirmación del pase a producción de los requerimientos.	100%
Pruebas de usuario de los reportes de la Circular-0009-BCRP	Se ha desarrollador e implementado la primera versión de los requerimientos: / 2024_48088A_CU – INV – Registro de información para la Circular 0009-2024-BCRP Anexos Mensuales 14, 15, 16 y 20 / 2024_48089B_CU – INV – Monitoreo del Servicio de Interoperabilidad / 2024_48300B_CU – INV – Información para la Circular 009-2024-BCRP Anexos Diarios 17 y 19 / Adicionalmente, los avances realizados han sido entregados al usuario para la ejecución de las pruebas correspondientes. Anexo 02.	85%
Pruebas de usuario de Archivo Masivo para Directorio de la CCE	Se ha desarrollador e implementado la primera versión del requerimiento: / 2025_49295B_CU – SSIS – Generación y envío de archivo de afilicación y desafilicación hacia CCE. / Adicionalmente, los avances realizados han sido entregados al usuario para la ejecución de las pruebas correspondientes. Anexo 02.	85%
Desarrollo de Transferencias Interbancarias Inmediatas CCE en el APP Movil	Se viene avanzando con el desarrollo del módulo de transferencias interbancarias inmediatas dentro del nuevo aplicativo móvil de la CMACT. / Actualmente, se está trabajando en conjunto con el área usuaria para definir los aspectos relacionados al diseño de interfaz, flujo de usuario y funcionalidades esperadas. Estas coordinaciones permiten asegurar que la implementación cumpla con los requerimientos funcionales y de experiencia de usuario.	20%

Por lo indicado se solicita:
La conformidad del presente SERVICIO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS INMEDIATAS E INTEROPERABILIDAD CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE). Servicio que se ha realizado el cual se presenta las respectivas evidencias.
    Atentamente,

_____________________________________________
Bach. Richard Walter Mamani Jimenez
73646908

C.c Archivo
Anexo 01: Captura de pantalla del correó electrónico del pase a producción del proyecto de Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad.

Anexo 02: Captura de pantalla del correó electrónico de pruebas de usuario de la circular-009-BCRP y archivo masivo directorio CCE.