INFORME N.º 002-2023-RWMJ-ATIC/CMAC TACNA

A	:	ING. RICARDO JUAN CHECALLA VELASQUEZ
SUB JEFE DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE	:	BACH. RICHARD WALTER MAMANI JIMENEZ
ASUNTO	:	CONFORMIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DEL SERVICIO DE	DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS CON LA CÁMARA DE	COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE)
FECHA	:	24.11.2023

Por medio del presente lo saludo y la vez procedo a solicitar se pueda atender lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se requiere implementar soluciones en la tecnología visual estudio .NET y otras que se requieran con la coordinación con el sub jefe de desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

2023_44948B_CU - Parámetros transferencias interbancarias inmediatas vía CCE.
Requerimiento	Descripción	Avance
1.Ventana de Parámetros TIN Inmediata CCE	Analisis, diseño y desarrollo de la ventana	100%
2.Modulo de Tipos de Transferencia	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
3.Modulo de Horarios y Plazos	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
4.Modulo de Criterio de aplicación de tarifas.	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
5.Modulo de Importe de Comisión	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
6.Modulo de Tipos de documento	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
7.Modulo de Limites por transferencia	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
8.Modulo de Entidades Participantes	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	90%
9.Modulo de Participación de Entidades por Tipo de Transferencia	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
10.Modulo de Códigos de respuesta extendidos	Analisis, diseño y desarrollo del modulo	80%

1. 2023_45120B_CU – Transferencias Interbancarias Inmediatas - vía CCE entidad receptora
Requerimiento	Descripción	Avance
1.Consulta de Cuenta	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	90%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos (SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Validación y verificación de datos.	90%
	Maquetación de datos de respuesta	100%
	Construcción y envió de Petición de Respuesta	80%
2.Orden de Transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	90%
	Construcción de Endpoint	70%
	Modelado de datos(Dto’s)	50%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	50%
	Validación y verificación de datos.	30%
	Maquetación de datos de respuesta	20%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	20%
3.Confirmación de orden de transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	40%
	Construcción de Endpoint	70%
	Modelado de datos(Dto’s)	30%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	10%
	Validación y verificación de datos.	20%
	Maquetación de datos	10%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta a API CORE	20%
	Procesar Transacción	0%
4. Cancelaciones de ordenes de Transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	20%
	Construcción de Endpoint	70%
	Modelado de datos(Dto’s)	40%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	40%
	Validación y verificación de datos.	20%
	Maquetación de datos de respuesta	10%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	10%
5. Echo Test	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	30%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	40%
	Maquetación de datos de respuesta	10%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	10%
6. Notificaciones	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	30%
	Construcción de Endpoint	10%
	Modelado de datos(Dto’s)	10%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	0%
	Validación y verificación de datos.	20%
	Procesar Notificación	0%

Por lo indicado se solicita:
La conformidad del presente SERVICIO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS INMEDIATAS CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE). Servicio que se ha realizado el cual se presenta las respectivas evidencias.

    Atentamente,

______________________________________________
Bach. Richard Walter Mamani Jimenez
73646908

c.c Archivo