INFORME N.º 007-2025-RWMJ-ATIC/CMAC TACNA

A	:	ING. RICARDO JUAN CHECALLA VELASQUEZ
SUB JEFE DE DESARROLLO
DE	:	BACH. RICHARD WALTER MAMANI JIMENEZ
ASUNTO	:	CONFORMIDAD DEL MES DE JULIO DEL 2025 DEL SERVICIO
DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS E INTEROPERABILIDAD	CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE)
FECHA	:	31.07.2025

Por medio del presente lo saludo y la vez procedo a solicitar se pueda atender lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se requiere implementar soluciones en la tecnología visual estudio .NET y otras que se requieran con la coordinación con el sub jefe de desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Ítem	Descripción	Avance
Revisión de código de los reportes de la Circular-0009-BCRP	Se ha desarrollado e implementado los requerimientos: / 2024_48088A_CU – INV – Registro de información para la Circular 0009-2024-BCRP Anexos Mensuales 14, 15, 16 y 20 / 2024_48089B_CU – INV – Monitoreo del Servicio de Interoperabilidad / 2024_48300B_CU – INV – Información para la Circular 009-2024-BCRP Anexos Diarios 17 y 19 / Se recibieron las actas firmadas por el usuario EGALLEGOS, y el código fue remitido a los especialistas correspondientes para su revisión.	100%
Pruebas de usuario y Revisión de código de TIN Inmediatas en el APP Movil	Se ha desarrollado e implementado el requerimiento: / 2025_49474B_CU – APP – Transferencia interbancaria inmediata CCE por APP. / Adicionalmente, se ha enviado todo lo necesario para que el usuario EGALLEGOS pueda comenzar con sus pruebas correspondientes, y el código fue remitido a los especialistas correspondientes para su revisión. (Anexo 01)	90%
Pruebas de usuario y Revisión de código de Actualización de proceso de TIN Inmediatas.	Se ha desarrollado e implementado la segunda versión del requerimiento: / 2025_49866B_AB – TAK – Actualización transferencia interbancaria inmediata. (Anexo 01) / Adicionalmente, se ha enviado todo lo necesario para que el usuario JRUIZP pueda comenzar con sus pruebas correspondientes, y el código fue remitido a los especialistas correspondientes para su revisión (Anexo 01).	90%
Pruebas de usuario y Revisión de código de requerimientos adicionales	Se ha desarrollado e implementado los siguientes requerimientos adicionales: / 2025_49940B_AB – TESORERIA – Configuración del servicio de billetera virtual. / 2025_49941B_AB – RPT – Reporte ACA-CC-006 Reporte de transferencias inmediatas. / 2025_49942B_AB – PARAMETRO – Parámetro del servicio de billetera virtual. / 2025_49943B_CU – TAK – Envio y recepcion de notificaciones por las transferencias inmediatas CCE. / 2025_49900B_CU – TESORERIA – Interoperabilidad - afiliaciones & desafiliación en estado pendiente. / Se ha enviado a los usuarios para las pruebas y los especialistas para la revisión correspondiente. (Anexo 01) / - Adicionalmente el único requerimiento pendiente es el: / 2025_50052B_AB – Funcionalidad de automatización para el cierre institucional Sing Off – Sing On.	80%

Por lo indicado se solicita:
La conformidad del presente SERVICIO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS INMEDIATAS E INTEROPERABILIDAD CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE). Servicio que se ha realizado el cual se presenta las respectivas evidencias.
    Atentamente,

_____________________________________________
Bach. Richard Walter Mamani Jimenez
73646908

C.c Archivo
Anexo 01: Captura de pantalla del correó electrónico de envió de actas al usuarios y revisión de código del proyecto de Transferencias Inmediatas e Interoperabilidad.