INFORME N.º 008-2025-RWMJ-ATIC/CMAC TACNA

A	:	ING. RICARDO JUAN CHECALLA VELASQUEZ
SUB JEFE DE DESARROLLO
DE	:	BACH. RICHARD WALTER MAMANI JIMENEZ
ASUNTO	:	CONFORMIDAD DEL MES DE AGOSTO DEL 2025 DEL SERVICIO
DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS E INTEROPERABILIDAD	CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE)
FECHA	:	19.08.2025

Por medio del presente lo saludo y la vez procedo a solicitar se pueda atender lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se requiere implementar soluciones en la tecnología visual estudio .NET y otras que se requieran con la coordinación con el sub jefe de desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Ítem	Descripción	Avance
Culminación de los requerimientos de transferencia inmediata e interoperabilidad.	Se ha concluido satisfactoriamente con el desarrollo e implementación de los siguientes requerimientos: / 2024_48088A_CU – INV – Registro de información para la Circular 0009-2024-BCRP, Anexos Mensuales 14, 15, 16 y 20. / 2024_48089B_CU – INV – Monitoreo del Servicio de Interoperabilidad. / 2024_48300B_CU – INV – Información para la Circular 009-2024-BCRP, Anexos Diarios 17 y 19. / 2025_49474B_CU – APP – Transferencia interbancaria inmediata CCE por APP. / 2025_49866B_AB – TAK – Actualización transferencia interbancaria inmediata. / 2025_49900B_CU – TESORERÍA – Interoperabilidad: afiliaciones y desafiliaciones en estado pendiente. / 2025_49940B_AB – TESORERÍA – Configuración del servicio de billetera virtual. / 2025_49941B_AB – RPT – Reporte ACA-CC-006 de transferencias inmediatas. / 2025_49942B_AB – PARÁMETRO – Parámetro del servicio de billetera virtual. / 2025_49943B_CU – TAK – Envío y recepción de notificaciones de transferencias inmediatas CCE. / 2025_50052B_AB – Funcionalidad de automatización para el cierre institucional Sign Off / Sign On. / 2025_49987_TK – Verificación de disponibilidad del servicio TIN inmediata / Actividades complementarias realizadas / Además de la implementación de los requerimientos descritos, se llevaron a cabo las siguientes actividades para garantizar la calidad y conformidad del servicio: / Revisión y validación de código: Se completó el revisión de código conforme a los especialistas de la Caja Tacna. / Actas de usuario firmadas: Se obtuvo la conformidad formal de los usuarios responsables, asegurando la validación funcional de cada requerimiento. / Preparación para certificación: Todos los entregables se encuentran listos para el proceso de certificación, con evidencias documentadas de ejecución de pruebas. / Con ello, se culmina la totalidad de los requerimientos asignados en el periodo, asegurando la entrega integral, validada y lista para su certificación, quedando sustentado el cumplimiento del servicio contratado. Anexo 01	100%

Por lo indicado se solicita:
La conformidad del presente SERVICIO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS INMEDIATAS E INTEROPERABILIDAD CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE). Servicio que se ha realizado el cual se presenta las respectivas evidencias.
    Atentamente,

_____________________________________________
Bach. Richard Walter Mamani Jimenez
73646908

C.c Archivo
Anexo 01: Captura de pantalla del cumplimiento de la revisión de código y preparación de los requerimientos para certificar.