INFORME N.º 003-2023-RWMJ-ATIC/CMAC TACNA

A	:	ING. RICARDO JUAN CHECALLA VELASQUEZ
SUB JEFE DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE	:	BACH. RICHARD WALTER MAMANI JIMENEZ
ASUNTO	:	CONFORMIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DEL SERVICIO DE	DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS CON LA CÁMARA DE	COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE)
FECHA	:	20.12.2023

Por medio del presente lo saludo y la vez procedo a solicitar se pueda atender lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se requiere implementar soluciones en la tecnología visual estudio .NET y otras que se requieran con la coordinación con el sub jefe de desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

2023_44948B_CU - Parámetros transferencias interbancarias inmediatas vía CCE.
Requerimiento	Descripción	Avance
1.Ventana de Parámetros TIN Inmediata CCE	Análisis, diseño y desarrollo de la ventana	100%
2.Sub modulo de Tipos de Transferencia	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
3.Sub modulo de Horarios y Plazos	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
4.Sub modulo de Criterio de aplicación de tarifas.	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
5.Sub modulo de Importe de Comisión	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
6.Sub modulo de Tipos de documento	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
7.Sub modulo de Limites por transferencia	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
8.Sub modulo de Entidades Participantes	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
9.Sub modulo de Participación de Entidades por Tipo de Transferencia	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
10.Sub modulo de Códigos de respuesta extendidos	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
11.Sub modulo de movimientos	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	80%
12.Sub modulo de Transacciones de Ordenes de Transferencias	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	80%
13. Sub modulo de Parámetros Generales	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%

1. 2023_45120B_CU – Transferencias Interbancarias Inmediatas - vía CCE entidad receptora
Requerimiento	Descripción	Avance
1.Consulta de Cuenta	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos (SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	100%
	Maquetación de datos de respuesta	100%
	Construcción y envió de Petición de Respuesta	100%
2.Orden de Transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	90%
	Maquetación de datos de respuesta	90%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	90%
3.Confirmación de orden de transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	80%
	Construcción de Endpoint	80%
	Modelado de datos(Dto’s)	80%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	80%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	80%
	Maquetación de datos	100%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta a API CORE	80%
	Procesar Transacción	80%
4. Cancelaciones de ordenes de Transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	90%
	Maquetación de datos de respuesta	100%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	80%
5. Echo Test	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	80%
	Construcción de Endpoint	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Maquetación de datos de respuesta	100%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	100%
6. Notificaciones	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	80%
	Construcción de Endpoint	30%
	Modelado de datos(Dto’s)	30%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	0%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	50%
	Procesar Notificación	0%
7. Solicitud de Estado de Pago	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	80%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	80%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	80%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	80%
	Procesar Solicitud Estado de Pago	80%

Por lo indicado se solicita:
La conformidad del presente SERVICIO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS INMEDIATAS CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE). Servicio que se ha realizado el cual se presenta las respectivas evidencias.
    Atentamente,

______________________________________________
Bach. Richard Walter Mamani Jimenez
73646908

c.c Archivo