INFORME N.º 004-2023-RWMJ-ATIC/CMAC TACNA

A	:	ING. RICARDO JUAN CHECALLA VELASQUEZ
SUB JEFE DE DESARROLLO DE SISTEMAS
DE	:	BACH. RICHARD WALTER MAMANI JIMENEZ
ASUNTO	:	CONFORMIDAD DEL MES DE ENERO DEL SERVICIO DE	DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE	TRANSFERENCIAS INMEDIATAS CON LA CÁMARA DE	COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE)
FECHA	:	23.01.2024

Por medio del presente lo saludo y la vez procedo a solicitar se pueda atender lo siguiente:

ANTECEDENTES:

Se requiere implementar soluciones en la tecnología visual estudio .NET y otras que se requieran con la coordinación con el sub jefe de desarrollo.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

2023_44948B_CU - Parámetros transferencias interbancarias inmediatas vía CCE.
Requerimiento	Descripción	Avance
1.Ventana de Parámetros TIN Inmediata CCE	Análisis, diseño y desarrollo de la ventana	100%
2.Ventana de Tipos de Transferencia	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
3. Ventana modulo de Horarios y Plazos	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
4. Ventana de Criterio de aplicación de tarifas.	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
5.Ventana de Importe de Comisión	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
6.Ventana de Tipos de documento	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
7.Ventana de Limites por transferencia	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
8.Ventana de Entidades Participantes	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
9.Ventana de Participación de Entidades por Tipo de Transferencia	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
10.Ventana de Códigos de respuesta extendidos	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
11.Ventana de movimientos	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
12.Ventana de Transacciones de Ordenes de Transferencias	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
13.Ventana de Parámetros Generales	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%
14.Ventana de Mensajes de Notificación	Análisis, diseño y desarrollo del modulo	100%

Nota: Diseño de las interfaces se visualiza en el Anexo 01.
1. 2023_45120B_CU – Transferencias Interbancarias Inmediatas - vía CCE entidad receptora
Requerimiento	Descripción	Avance
1.Consulta de Cuenta	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos (SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	100%
	Maquetación de datos de respuesta	100%
	Construcción y envió de Petición de Respuesta	100%
2.Orden de Transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	90%
	Maquetación de datos de respuesta	90%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	90%
3.Confirmación de orden de transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	80%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	80%
	Maquetación de datos	100%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta a API CORE	80%
	Procesar Transacción	80%
4. Cancelaciones de ordenes de Transferencia	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	90%
	Maquetación de datos de respuesta	100%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	80%
5. Echo Test	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Maquetación de datos de respuesta	100%
	Construcción y envio de Petición de Respuesta	100%
6. Notificaciones	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	100%
	Procesar Notificación	100%
7. Solicitud de Estado de Pago	Comprensión y análisis del documento técnico sobre la guía de Integración a IPS.	100%
	Construcción de Endpoint	100%
	Modelado de datos(Dto’s)	100%
	Conexión y consumo de la Base de datos ( SAF2000_TACNA_DEV)	100%
	Consumo del servicio del HSM	0%
	Validación y verificación de datos.	90%
	Procesar Solicitud Estado de Pago	90%

Por lo indicado se solicita:
La conformidad del presente SERVICIO DE DESARROLLO PARA IMPLEMENTAR EL PROYECTO DE TRANSFERENCIAS INMEDIATAS CON LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN ELECTRÓNICA (CCE). Servicio que se ha realizado el cual se presenta las respectivas evidencias.
    Atentamente,

______________________________________________
Bach. Richard Walter Mamani Jimenez
73646908

c.c Archivo
Anexo 1. Interfaces del Requerimiento 2023_44948B_CU - Parámetros transferencias interbancarias inmediatas vía CCE.
Ventada de Entidades Participantes.

Ventana de Participación de Entidades por Tipo de Transferencias Inmediatas

Ventana de Tipos de Transferencia.

Ventana Limites por Transferencia

Ventana de Importe de Comisión de Transferencias

Ventana de Criterio de aplicación de tarifas de Transferencias

Ventana de Horarios y Plazos de Transferencias

Ventana de Tipos de Documentos de Transferencia

Ventana de Códigos de Respuesta

Ventana de Transacciones Orden de Transferencia Inmediatas

- Ventana de Bitácora
Ventana de Parámetros Generales

Ventana de Mensajes de Notificación